Cahier des charges
Application Vinidoc

Génération des fiches techniques produits – Version 1.0

Table des matières

1.	Objet du document	4

1.1 Contexte	4

1.2 Objectifs	4

1.3 Périmètre	5

2.	Parties prenantes et profils	5

2.1 Parties prenantes du projet	5

2.2 Profils utilisateurs	6

3.	Processus cible	6

3.1 Génération d’une fiche technique	6

3.2 Origine des données	7

4.	Exigences fonctionnelles	7

4.1 Connexion et interface	7

4.2 Recherche d’un produit fini dans Sage X3	8

4.3 Fiches œnologiques	9

4.4 Textes multilingues	9

4.5 Modèles PowerPoint	10

4.6 Génération des fiches techniques	10

5.	Workflow de validation et règles de gestion	11

5.1 Les statuts	11

5.2 Les étapes	11

5.3 Règles de gestion	11

5.4 Les notifications par email	12

6.	Contraintes techniques	12

7.	Exigences non fonctionnelles	13

7.1 Sécurité	13

7.2 Traçabilité et intégrité	13

7.3 Performances et disponibilité	13

7.4 Ergonomie et qualité	13

8.	Points à arbitrer avant le développement	14

9.	Recette, livrables et acceptation	14

9.1 Livrables	14

9.2 Scénarios de recette	15

9.3 Conditions d’acceptation	15

9.4 Planning	15

9.5 Évolutions	16

10.	Approbation	16

# Objet du document

Le présent cahier des charges définit le besoin et les exigences de l’application Vinidoc de l’Union des Vignerons des Côtes du Rhône (UVCDR). Vinidoc devra permettre de générer automatiquement la fiche technique d’un produit fini (PDF ou PowerPoint) à partir de son code PFI, en réunissant les données de l’ERP Sage X3 et les données œnologiques validées du vin.

Une fois signé par l’ensemble des parties prenantes, ce document constitue la référence pour le développement, la recette et la mise en production de l’application.

## 1.1 Contexte

Les données œnologiques des vins sont aujourd’hui tenues dans un tableau Excel par le service Œnologie, et les fiches techniques sont mises en page manuellement à partir de plusieurs sources : tableau œnologique, données articles de Sage X3 et maquettes du Marketing.

Cette organisation entraîne des ressaisies, des erreurs de recopie, des versions divergentes selon les langues et l’absence de validation tracée des contenus diffusés.

## 1.2 Objectifs

- Générer en quelques secondes la fiche technique d’un produit fini à partir de son code PFI, sans retouche manuelle.

- Reprendre automatiquement depuis Sage X3 le vrac associé au produit et ses données logistiques (GENCOD, poids, palettisation…), sans ressaisie.

- Disposer d’une source unique et validée des données œnologiques, rattachée au code vrac (VHL).

- Gérer les textes en plusieurs langues : français obligatoire, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais.

- Faire valider chaque fiche œnologique par le Marketing avant diffusion, avec historique des versions.

- Tracer qui a saisi, validé et généré quoi, et quand.

## 1.3 Périmètre

| Inclus dans le périmètre | Hors périmètre |
| --- | --- |
| Recherche d’un produit fini par code PFI et lecture de ses données dans Sage X3 | Écriture ou modification de données dans Sage X3 |
| Saisie des fiches œnologiques par code vrac et de leurs traductions | Traduction automatique des textes |
| Workflow de soumission, validation et refus des fiches œnologiques | Gestion des données articles (elles restent maîtrisées dans Sage X3) |
| Gestion des modèles PowerPoint et de leurs balises |  |
| Génération PDF et PPTX, historique des générations | Diffusion automatique des fiches aux clients |
| Notifications email du workflow |  |

# Parties prenantes et profils

Quatre profils utiliseront Vinidoc ; un même utilisateur pourra en cumuler plusieurs. Les habilitations découleront du service de rattachement de l’utilisateur dans le gestionnaire d’utilisateurs UVCDR et seront contrôlées à chaque action.

## 2.1 Parties prenantes du projet

| Partie prenante | Rôle dans le projet | Engagement attendu |
| --- | --- | --- |
| Service Œnologie | Maîtrise d’ouvrage, fournit les données œnologiques | Saisie et reprise des fiches existantes |
| Service Marketing | Maîtrise d’ouvrage, valide les contenus et les modèles | Validation des fiches, fourniture des modèles PowerPoint |
| Référent Sage X3 | Garant des données articles et logistiques | Identification des données à reprendre et de leur emplacement dans l’ERP |
| Service informatique | Maîtrise d’œuvre : conception, développement, hébergement | Livraison, maintenance et support |

## 2.2 Profils utilisateurs

| Profil | Service par défaut | Droits |
| --- | --- | --- |
| Générateur | ŒNOLOGIE / MARKETING | Rechercher un PFI, contrôler et générer les fiches techniques, consulter les fiches œnologiques |
| Rédacteur | OENOLOGIE | Créer, modifier, traduire, soumettre et supprimer les fiches œnologiques |
| Valideur | MARKETING | Relire, corriger pendant la relecture, valider ou refuser |
| Gestionnaire de modèles | MARKETING | Importer, paramétrer, remplacer et désactiver les modèles PowerPoint |

Les services associés à chaque profil devront être paramétrables sans développement.

# Processus cible

La génération d’une fiche technique part du code PFI du produit fini. L’application réunit trois sources de données : Sage X3 pour le produit et la logistique, la fiche œnologique validée pour le vin, et les options choisies par l’utilisateur dans l’application (Badge HVE / BIO, Image de la bouteille…).

## 3.1 Génération d’une fiche technique

- L’utilisateur saisit le code PFI du produit fini.

- L’application interroge Sage X3 et affiche le produit : désignation, code vrac (VHL) associé et données logistiques.

- À partir du code VHL, l’application recherche la fiche œnologique correspondante et sa dernière version validée.

- L’utilisateur choisit la langue, le modèle PowerPoint, le format (PDF ou PPTX) et les options (logos, photo).

- L’application contrôle que les données respectent les contraintes du modèle (longueurs, champs obligatoires).

- L’application génère le fichier, le propose au téléchargement et l’enregistre dans l’historique.

## 3.2 Origine des données

| Source | Données | Maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Sage X3 (lecture seule) | Produit fini (PFI), code vrac VHL, GENCOD bouteille et carton, poids et palettisation, autres données logistiques | Référent Sage X3 |
| Fiche œnologique Vinidoc | Appellation, couleur, échelles, température, cépages, terroir, vinification, dégustation, garde, accords | Œnologie (saisie), Marketing (validation) |
| Choix de l’utilisateur | Langue, modèle, format, logos HVE / BIO, photo bouteille | Marketing / Œnologie |

Important Les données de Sage X3 sont lues au moment de la génération et ne sont jamais recopiées ni modifiées dans Vinidoc : la fiche technique reflète toujours l’état de l’ERP.

# Exigences fonctionnelles

L’application comportera quatre espaces accessibles depuis le menu latéral. Les liens et boutons affichés dépendront des droits de l’utilisateur ; un accès direct par URL à un espace non autorisé devra être refusé.

| Menu | Contenu | Accès |
| --- | --- | --- |
| Fiches techniques | Page d’accueil : recherche par code PFI, génération et historique | Marketing / Œnologie |
| Fiches œnologiques | Liste, création et saisie des fiches par code vrac | Lecture pour tous, saisie pour l’Œnologie |
| À valider | Fiches soumises en attente de relecture | Marketing |
| Modèles PowerPoint | Import et paramétrage des modèles | Marketing |

## 4.1 Connexion et interface

- EF-01 : connexion via le portail des applications UVCDR avec l’email professionnel et le mot de passe Windows.

- EF-02 : menu latéral rétractable, nom de l’utilisateur, numéro de version (avec les nouveautés) et bouton Retour au portail, comme dans les autres applications du portail.

- EF-03 : compteur des fiches à valider affiché dans le menu pour les valideurs.

## 4.2 Recherche d’un produit fini dans Sage X3

- EF-10 : saisie d’un code PFI (ou BIB) avec recherche assistée par code ou désignation.

- EF-11 : affichage du produit trouvé : code, désignation, code vrac VHL associé et données logistiques reprises de Sage X3.

- EF-12 : le code VHL est déterminé à partir de l’article vrac rattaché au PFI dans Sage X3 (règle exacte à confirmer avec le référent Sage X3).

- EF-13 : message explicite si le PFI n’existe pas, s’il n’a pas de vrac associé, ou si aucune fiche œnologique n’existe pour ce VHL.

- EF-14 : signalement des données logistiques manquantes dans Sage X3 ; la génération reste possible et les champs concernés sont laissés vides.

Données logistiques à reprendre de Sage X3 (liste à compléter avant le développement) :

| Donnée | Exemple de balise | Statut |
| --- | --- | --- |
| GENCOD (EAN) de la bouteille | {{LOG.EANBTL}} | Confirmé |
| GENCOD (EAN) du carton | {{LOG.EANCASE}} | Confirmé |
| Poids de la palette | {{LOG.PALWGT}} | Confirmé |
| Dimensions et poids de la bouteille | {{LOG.BTLDIM}}, {{LOG.BTLWGT}} | À confirmer |
| Dimensions et poids du carton | {{LOG.CASEDIM}}, {{LOG.CASEWGT}} | À confirmer |
| Nombre de bouteilles par carton, de cartons par palette | {{LOG.UNITCASE}}, {{LOG.UNITPAL}} | À confirmer |
| Nombre de couches par palette, hauteur de la palette | {{LOG.LVLPAL}}, {{LOG.PALHGT}} | À confirmer |
| Autres données | — | À compléter |

## 4.3 Fiches œnologiques

Une fiche œnologique correspondra à un couple code vrac (VHL) + millésime unique ; une seule fiche non millésimée pourra exister par code vrac.

| Réf. | Champ | Obligatoire | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
| EF-20 | Code vrac (VHL) | Oui | 30 caractères maximum (ex. VHL09393) ; contrôlé dans Sage X3 |
| EF-21 | Millésime | Non | Entre 1900 et 2200 ; vide = non millésimé |
| EF-22 | Appellation | Oui | 100 caractères maximum |
| EF-23 | Couleur | Oui | Rouge, Rosé ou Blanc |
| EF-24 | Description vrac | Non | 100 caractères maximum (ex. STANDARD) |
| EF-25 | Intensité aromatique, intensité bouche, échelle fruit | Non | Échelles de 1 à 5 ; libellés de l’échelle bouche selon la couleur (rouge : léger à puissant ; rosé : sec à doux ; blanc : sec à moelleux) |
| EF-26 | Température de dégustation | Non | Minimum et maximum de -5 à 30 °C, par pas de 0,5 °C ; minimum ≤ maximum |

- EF-27 : liste des fiches avec recherche, filtres (statut, couleur, millésime) et pagination.

- EF-28 : consultation de l’historique des actions et des versions validées d’une fiche.

- EF-29 : suppression logique d’une fiche par l’Œnologie, avec commentaire facultatif.

## 4.4 Textes multilingues

- EF-30 : saisie, par langue, de l’intitulé commercial, des cépages, du terroir et sol, des vendanges et vinification, de la dégustation, du potentiel de garde, des accords mets et vins et de leur explication.

- EF-31 : le français est la langue de référence, obligatoire pour soumettre ; les autres langues sont facultatives.

- EF-32 : compteur de caractères sur chaque texte, comparé à la longueur maximale la plus stricte des modèles actifs.

- EF-33 : contrôle à la demande d’une fiche face aux modèles (longueur et caractère obligatoire de chaque balise).

## 4.5 Modèles PowerPoint

- EF-40 : import d’un fichier .pptx (30 Mo maximum), avec nom unique, description et langue (vide = toutes langues).

- EF-41 : détection automatique des balises : textes {{BALISE}} avec longueur maximale facultative {{BALISE-250}}, image img:BOTTLEPHOTO, blocs conditionnels badge: (couleur, jauges 1 à 5, logos HVE, BIO et BIOHVE).

- EF-42 : catalogue des balises couvrant les données œnologiques et les données Sage X3 (code PFI, désignation, données logistiques).

- EF-43 : inspection d’un fichier avant enregistrement : balises reconnues, inconnues et manquantes.

- EF-44 : réglage, par balise, de la longueur maximale (1 à 10 000 caractères) et du caractère obligatoire.

- EF-45 : remplacement du fichier en conservant les réglages des balises toujours présentes ; les anciens fichiers restent conservés pour la traçabilité.

- EF-46 : activation, désactivation et suppression logique des modèles.

## 4.6 Génération des fiches techniques

- EF-50 : génération à partir d’un code PFI, d’une langue, d’un modèle et d’un format (PDF par défaut, ou PPTX).

- EF-51 : options logos HVE et BIO, et photo bouteille facultative (PNG, JPG ou WEBP, 15 Mo maximum).

- EF-52 : les données œnologiques utilisées sont celles de la dernière version validée de la fiche ; les données Sage X3 sont lues au moment de la génération.

- EF-53 : un texte trop long ou une balise obligatoire vide bloque la génération et affiche le détail (ex. « DEGUST 412/350, TERROIR vide »).

- EF-54 : aperçu, téléchargement du fichier et historique des générations (PFI, version de la fiche, modèle, langue, auteur, date).

Important Aucun texte ne sera tronqué automatiquement : une troncature produirait un contenu non validé par le Marketing. Le texte devra être corrigé sur la fiche puis revalidé.

# Workflow de validation et règles de gestion

La validation portera sur la fiche œnologique entière, toutes langues confondues : le Marketing valide un contenu figé, qui devient la seule source des fiches techniques diffusées.

## 5.1 Les statuts

| Statut | Signification | Modifiable par |
| --- | --- | --- |
| Brouillon | En cours de saisie par l’Œnologie | Œnologie |
| Soumise | En attente de relecture par le Marketing | Marketing (corrections de relecture) |
| Validée | Contenu figé dans une version numérotée | Œnologie (la fiche repasse en Brouillon) |
| Refusée | Renvoyée à l’Œnologie avec un motif | Œnologie (la fiche repasse en Brouillon) |

## 5.2 Les étapes

- L’Œnologie crée la fiche (statut Brouillon) et saisit les caractéristiques et les textes.

- Elle soumet la fiche, avec un commentaire facultatif ; le texte français est exigé. La fiche passe au statut Soumise et le Marketing est prévenu par email.

- Le Marketing relit la fiche et peut la corriger directement ; elle reste Soumise et chaque correction est tracée.

- Le Marketing valide (commentaire facultatif) ou refuse (motif obligatoire). Le soumissionnaire est prévenu par email.

- Une fiche refusée est corrigée par l’Œnologie, puis soumise à nouveau.

## 5.3 Règles de gestion

| Réf. | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Toute modification par l’Œnologie (champ, cépage ou traduction) repasse la fiche en Brouillon, quel que soit son statut. |
| RG-02 | La validation crée une version numérotée, non modifiable, contenant l’intégralité de la fiche. |
| RG-03 | Une fiche validée puis modifiée reste utilisable pour la génération dans sa dernière version validée, jusqu’à la validation suivante. |
| RG-04 | Si deux personnes modifient la même fiche, la seconde sauvegarde est refusée et l’utilisateur est invité à recharger. Le Marketing valide donc exactement le contenu qu’il a relu. |
| RG-05 | Toutes les actions (création, modification, traduction, soumission, validation, refus, suppression) sont journalisées avec l’auteur, la date et le commentaire. |
| RG-06 | Le soumissionnaire d’une fiche ne peut pas la valider lui-même. |

## 5.4 Les notifications par email

| Évènement | Destinataires |
| --- | --- |
| Soumission d’une fiche | Adresse Marketing paramétrable |
| Validation | Soumissionnaire de la fiche |
| Refus, avec motif | Soumissionnaire de la fiche |

# Contraintes techniques

Vinidoc devra s’intégrer au socle applicatif UVCDR, au même titre que les autres applications du portail (FSA notamment).

| Domaine | Contrainte |
| --- | --- |
| Application web | React et TypeScript, conforme à la charte graphique des applications du portail UVCDR |
| API | Module de l’API commune Node.js de l’UVCDR |
| Base de données | SQL Server, base dédiée VINIDOC |
| ERP | Lecture seule des données articles et logistiques de Sage X3, sans écriture |
| Authentification | Portail des applications UVCDR et annuaire LDAP |
| Fichiers | Service de stockage des pièces jointes commun aux applications UVCDR |
| Conversion PDF | Serveur de conversion disposant des polices des modèles, pour un rendu PDF fidèle au PowerPoint |
| Messagerie | Service d’envoi d’emails commun |

# Exigences non fonctionnelles

## 7.1 Sécurité

- ENF-01 : accès réservé aux utilisateurs authentifiés et habilités à Vinidoc.

- ENF-02 : droits contrôlés dans l’interface et systématiquement revérifiés côté serveur.

- ENF-03 : validation de toutes les entrées (types, bornes, longueurs) et protection contre les injections.

- ENF-04 : fichiers déposés filtrés par type et limités en taille.

- ENF-05 : fichiers générés et modèles accessibles uniquement aux utilisateurs authentifiés.

- ENF-06 : secrets et paramètres de configuration hors du code source.

## 7.2 Traçabilité et intégrité

- ENF-10 : journal des actions et versions validées conservés sans modification possible.

- ENF-11 : chaque génération conserve le PFI, la version de la fiche utilisée, le fichier modèle exact, la langue, les options et l’auteur.

- ENF-12 : suppressions logiques uniquement, pour les fiches comme pour les modèles.

## 7.3 Performances et disponibilité

- ENF-20 : recherche d’un PFI dans Sage X3 en moins de 3 secondes.

- ENF-21 : génération d’une fiche technique PDF en moins de 30 secondes.

- ENF-22 : disponibilité alignée sur celle du portail des applications UVCDR, aux heures ouvrées ; indisponibilité de Sage X3 signalée clairement à l’utilisateur.

## 7.4 Ergonomie et qualité

- ENF-30 : interface en français, cohérente avec les autres applications du portail.

- ENF-31 : utilisation sur poste de travail, avec les navigateurs du parc UVCDR.

- ENF-32 : tests automatisés sur les règles de gestion, la génération et les échanges avec Sage X3.

- ENF-33 : documentation technique et mode opératoire utilisateur livrés avec l’application.

# Points à arbitrer avant le développement

Les points suivants doivent être tranchés par les parties prenantes ; la décision sera reportée dans ce document avant sa signature.

| Question | Options | Décision |
| --- | --- | --- |
| Quel millésime retenir lorsqu’un PFI est rattaché à un vrac existant en plusieurs millésimes ? | Millésime porté par le PFI dans Sage X3, ou choix de l’utilisateur |  |
| Que faire si un PFI est rattaché à plusieurs vracs ? | Blocage, ou choix de l’utilisateur |  |
| Peut-on générer une fiche technique si la fiche œnologique n’est pas encore validée ? | Interdit, ou autorisé avec avertissement visible |  |
| Liste définitive des données logistiques et emplacement dans Sage X3 | À établir avec le référent Sage X3 |  |
| Relance automatique du Marketing pour les fiches en attente ? | Relance quotidienne / hebdomadaire, ou aucune relance |  |
| Photo bouteille | Fournie à chaque génération, ou stockée par PFI |  |

# Recette, livrables et acceptation

La mise en production sera prononcée après une recette signée par l’Œnologie et le Marketing, sans anomalie bloquante ouverte.

## 9.1 Livrables

| Livrable | Responsable |
| --- | --- |
| Application Vinidoc (application web et API) | Service informatique |
| Documentation technique | Service informatique |
| Mode opératoire utilisateur | Service informatique, relu par les métiers |
| Liste des données Sage X3 et règles de correspondance PFI / VHL | Référent Sage X3 |
| Modèles PowerPoint définitifs | Service Marketing |
| Données œnologiques reprises depuis le tableau Excel | Service Œnologie |

## 9.2 Scénarios de recette

- Saisir un code PFI et vérifier le VHL et les données logistiques affichés par rapport à Sage X3.

- Saisir un PFI inexistant, puis un PFI sans fiche œnologique, et vérifier les messages affichés.

- Créer une fiche œnologique, saisir le français et une langue étrangère, puis la soumettre.

- Refuser la fiche avec un motif, la corriger, la soumettre à nouveau, puis la valider.

- Modifier une fiche validée et vérifier que la génération utilise toujours la version validée.

- Provoquer une modification simultanée par deux utilisateurs et vérifier le refus de la seconde.

- Importer un modèle, régler une longueur maximale et vérifier le blocage d’un texte trop long.

- Générer une fiche en PDF et en PPTX, avec et sans logos HVE / BIO et photo, et comparer le rendu au modèle et aux GENCOD de Sage X3.

- Vérifier la réception des emails de soumission, de validation et de refus.

- Vérifier qu’un utilisateur sans droit ne voit pas et ne peut pas déclencher les actions réservées.

## 9.3 Conditions d’acceptation

- Tous les scénarios de recette (9.2) sont passés avec succès.

- Le rendu PDF est jugé conforme aux modèles par le Marketing.

- Les données Sage X3 affichées sont jugées exactes par le référent Sage X3.

| Gravité de l’anomalie | Traitement |
| --- | --- |
| Bloquante | Correction obligatoire avant la mise en production |
| Majeure | Correctif livré sous 10 jours ouvrés |
| Mineure | Correction dans la version suivante |

## 9.4 Planning

| Jalon | Date prévue |
| --- | --- |
| Signature du cahier des charges |  |
| Fin du développement |  |
| Recette métier |  |
| Reprise des données œnologiques |  |
| Mise en production |  |

## 9.5 Évolutions

Toute demande hors périmètre fera l’objet d’une fiche d’évolution, chiffrée par le service informatique et validée par le sponsor avant tout développement.

# Approbation

En signant, chaque partie atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges et en approuve le contenu comme référence pour le développement, la recette et la mise en production de Vinidoc.

| Partie prenante | Nom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Service Œnologie |  |  |  |  |
| Service Marketing |  |  |  |  |
| Service informatique |  |  |  |  |

Historique du document

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/10/2026 | Service informatique | Version initiale soumise à validation |